道外区人民政府2017年惠民行动项目责任分解表

| 序号 | 惠民项目 | 工作内容及预期效果 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 就业再就业工程 | 进一步落实再就业优惠政策，增加全区就业岗位，强化创业意识，以创业带动就业，新增就业1.45万人，城镇登记失业率控制在4.3%以内。 | 2017年12月 | 区人社局 | 区人社局 |
| 2 | 养老保险扩面工程 | 扩大全区城乡居民社会养老保险覆盖面和缴费比例，使参保率达到75%，发放率达到100%。 | 2017年12月 | 区人社局 | 区人社局 |
| 3 | 残疾人帮扶工程 | 免费为260名贫困残疾人家庭实施无障碍改造；免费为200名贫困精神病患者提供药物；对80名贫困精神病患者实行免费托养。 | 2017年12月 | 区残联 | 区残联 |
| 4 | 残疾人保障工程 | 完成对全区5000名重度残疾人护理补贴审核；完成残疾人机动轮椅车燃油补贴700人。 | 2017年12月 | 区残联 | 区残联 |
| 5 | 阿什河东风沟 黑臭水体治理工程 | 抓好阿什河水污染治理，重点推进东风沟黑臭水体整治工程，确保近期工程9月底前竣工，提高阿什河沿岸人民群众居住生活质量。 | 2017年9月 | 区水务局 | 团结镇政府 |
| 6 | 新仁灌区 节水改造工程 | 累计对新仁灌区9公里干渠进行节水改造，新建及维修干渠配套建筑物15座，提高灌区灌水保证率。 | 2017年12月 | 区水务局 | 区水务局 |
| 7 | 城乡文体设施 建设工程 | 为城区内休闲广场、公园、社区等场所建设体育健身路径100件；为民主镇民富村、巨源镇城子村和永源镇双源村建设文体广场，并购置综合文化活动室设备。 | 2017年12月 | 区文体局 | 民主镇 巨源镇 永源镇 |

道外区人民政府2017年惠民行动项目责任分解表

| 序号 | 惠民项目 | 工作内容及预期效果 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 城乡教学条件 改善工程 | 对新一小学、民主小学、光明学校和45中学、132中学进行加固维修，改善办学条件。 | 2017年12月 | 区教育局 | 区教育局 |
| 9 | 计划生育家庭 奖扶、特扶工程 | 做好农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放以及城镇独生子女伤残死亡家庭特别扶助工作，落实率100%。 | 2017年12月 | 区卫计局 | 区卫计局 |
| 10 | 城镇无业人员独生子女费兑现工程 | 做好城镇无业人员独生子女费兑现工作，兑现率达到100%。 | 2017年12月 | 区卫计局 | 区卫计局 |
| 11 | 家庭医生 签约服务工程 | 开展家庭医生团队签约服务，提供高效、便捷、优质服务，签约覆盖辖区社区常驻人口达15%。 | 2017年12月 | 区卫计局 | 区卫计局 |
| 12 | 学龄前儿童 口腔健康工程 | 完成2000名学龄前儿童免费局部用氟防龋工作；完成7-9岁儿童4000颗牙齿的窝沟封闭工作。 | 2017年12月 | 区卫计局 | 区卫计局 |
| 13 | 新型农村合作医疗 | 完成参合农民缴费工作，常住人口参合率达到98%， | 2017年12月 | 区卫计局 | 区卫计局 |
| 14 | 棚改回迁房 安置工程 | 加大棚改项目安置房建设工作力度，力争北岗小区、武源街棚改项目回迁房主体完工，桦树二期项目1、2、3号楼主体建至10层，完成相应地下建筑建设。 | 2017年12月 | 区棚改办 | 区棚改办 |

道外区人民政府2017年惠民行动项目责任分解表

| 序号 | 惠民项目 | 工作内容及预期效果 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 供暖补贴 审核发放工程 | 对全区六种供热保障人员资格审核，并发放10000余户补贴资金，金额1000余万元。 | 2017年12月 | 区城建局 | 区城建局 |
| 16 | 道路维修养护工程 | 完成城区内100条道路养护工作；完成民主镇现代农业示范区公路建设，全长12公里。 | 2017年12月 | 区城管局 区交通局 | 区城管局 区交通局 |
| 17 | 城乡环境改善工程 | 粉刷楼体102栋，面积4.5万平方米，示范街路和机扫水洗街路分别提高17％和60％。 | 2017年12月 | 区城管局 | 区城管局 |
| 18 | 市区彩化工程 | 实施景观绿地、广场、街路的绿化彩化，新建绿地4.1万平方米，绿化覆盖率提高至23.6%，打造4条特色绿化景观路。 | 2017年12月 | 区园林办 | 区园林办 |
| 19 | 城乡低收入群体 救助工程 | 加大困难群众临时救助和急难救助力度，做到精准救助、精准帮扶，全年临时救助人数达到500人。 | 2017年12月 | 区民政局 | 相关单位 |
| 20 | 法律援助工程 | 为困难群体无偿代理诉讼非诉讼案件120件，实现应援尽援。 | 2017年12月 | 区司法局 | 区司法局 |